식재료를 통한 레서피 큐레이팅 서비스 개발

프로젝트 계획서

2020년 3월 14일

목차

- 프로젝트 개요

1.1. 프로젝트 명

1.2. 프로젝트 기간

1.3. 프로젝트 목적

1.4. 프로젝트 기대효과

- 프로젝트 범위

2.1. 시스템 구축 환경

2.2. 시스템 구성

2.3. 화면 설계 및 주요 기능

- 프로젝트 조직

3.1. 프로젝트 수행 조직도

- 프로젝트 관리

4.1. 프로젝트 작업 계획 및 세부 일정

4.2. 이슈 및 변경 관리

4.3. 테스트 계획

- 프로젝트 개요

1.1. 프로젝트 명

식재료를 통한 레서피 큐레이팅 서비스 개발

1.2. 프로젝트 기간

2020. 03. 09 ~ 2020. 04. 25

1.3. 프로젝트 목적

- 요리 레시피를 제공하는 서비스나 콘텐츠는 많지만 대부분의 경우 유저가 레시피에 맞춰서 재료를 준비해야 하는 구조

- '오늘 뭐 해먹지?'는 사용자가 가지고 있는 재료를 최대한 활용해 레시피를 찾아서 제공함으로써 사용자의 편의성을 극대화시킴

1.4. 프로젝트 기대효과

- 1인 가구 및 자취생 등 한번에 많은 양의 식재료를 구비하지 못하는 경우 자투리 재료 사용 및 레시피 고민을 동시에 해결해주는 서비스를 제공

- 프로젝트 범위

2.1. 시스템 구축 환경

| 개발 환경 | OS |  | Windows 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DB |  | MariaDB |
|  | Development Tools |  | Visual Studio Code, Spring Boot, Jupyter Notebook |
|  | Technics and Programming Languages | Front-end | HTML, CSS, JS |
|  |  | Back-end | Java, Spring, MyBatis, Tomcat, AWS |
|  |  | Data Analysis | Python, Tensorflow, Keras |

2.2. 시스템 구성

2.3. 화면 설계 및 주요 기능

|  | 로그인 - 팝업 형태가 아닌 화면 전환 형태로 구현 - 로그인 정보로 Spring Security를 통해 권한을 부여 |
| --- | --- |

|  | 회원가입 - 회원가입 폼에 입력되는 데이터는 데이터베이스에 저장됨 - ID/password는 유일성 지켜 기입되도록 구현 - password는 암호화하여 관리 |
| --- | --- |

|  | ID/Password 찾기 - 데이터베이스에 저장된 회원가입시 입력한 사용자 정보를 이용해 본인 인증 절차를 진행 |
| --- | --- |

|  | 레시피 추천(1) - 사진 업로드 - 재료 사진 업로드 - 업로드 후 ‘재료 이미지 분석’ 클릭시, 학습된 딥러닝 모델로 사진에 있는 식재료 인식 |
| --- | --- |

|  | 레시피 추천(2) - 이미지 분석 결과 - 식재료 인식 결과 출력 - 식별된 재료를 텍스트로 화면에 출력 - 추천 받을 레시피에 사용될 식재료를 추가 또는 삭제 |
| --- | --- |

|  | 레시피 추천(3) - 메인 재료 선택 - 사용자는 레시피를 추천받기 전, 레시피에 사용될 메인 재료 및 부재료를 최종 선택 - 레시피 확인(받기)를 클릭해 추천받은 레시피 리스트 확인 |
| --- | --- |

|  | 레시피 추천(4) - 추천 레시피 목록 - 추천 레시피 목록에는 완성된 요리 사진, 요리명, 재료명이 요약되어 출력 - 레시피를 선택/클릭시, 해당 레시피에 대한 상세 내용 확인 가능 |
| --- | --- |

|  | 레시피 확인 - 완성된 요리 사진, 요리명, 자세한 재료명 및 조리 순서가 사진과 함께 화면에 출력 |
| --- | --- |

|  | 북마크 - 저장된 레시피 목록 - 회원일 경우 북마크 기능 사용 가능 - 북마크된 레시피 목록은 재료 입력후 추천 받은 레시피 목록 화면과 유사하게 출력 |
| --- | --- |

- 프로젝트 조직

3.1. 프로젝트 수행 조직도

- 프로젝트 관리

4.1. 프로젝트 작업 계획 및 세부 일정

| 프로젝트 상세 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간 |  | 3월 |  |  | 4월 |  |  |  |
|  |  | 1주차 (3/9~3/15) | 2주차 (3/16~3/22) | 3주차 (3/23~3/29) | 1주차 (3/30~4/5) | 2주차 (4/6~4/12) | 3주차 (4/13~4/19) | 4주차 (4/20~4/26) |
| 분석 및 설계 | 조직 구성 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 주제 선정 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 인터페이스 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 데이터베이스 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DB 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spring 프로젝트와 DB 연결 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 데이터 분석 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 데이터 수집 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 데이터 전처리 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 딥러닝 모델 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 딥러닝 모델 선정 및 데이터 학습 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 모델 성능 평가 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 인증과 권한 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spring Security 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
| 개발 | 프로그래밍 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 로그인/로그아웃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 회원가입 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 회원 정보 찾기/수정 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 북마크 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UI 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 메인/로그인/회원가입 화면 설계 |  | ㅇ |  |  |  |  |  |
|  | 아이디/비번 찾기 화면, 사진 찍기/업로드 화면 설계 |  |  | ㅇ |  |  |  |  |
|  | 이미지 분석 화면, 메인 재료 선정 화면 설계 |  |  |  | ㅇ |  |  |  |
|  | 레시피 추천 화면, 레시피 확인 화면, 북마크 화면 |  |  |  |  | ㅇ |  |  |
|  | 미완성 작업 완료 및 코드 리팩토링 시작 |  |  |  |  |  | ㅇ | ㅇ |
|  | flask 기반 RESTful API |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 사진 처리 로직 구현 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 추천 시스템 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 추천 시스템 설계 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 추천 시스템 개발 |  |  |  |  |  |  |  |
| 테스트 | 서비스 배포 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AWS |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. 이슈 및 변경 관리

- 서비스 및 프로세스 변경사항을 체계적으로 관리하기 위해 형상 관리를 시행

- 소스 코드의 변경 사항뿐만 아니라 개발 환경이나 빌드 구조 등을 관리하는데 용이한 형상 관리 툴(Git, SourceTree)을 사용

4.3. 테스트

- 웹 서비스 디자인 및 개발 구현단계가 끝나면 설계대로 앱이 제대로 개발되었는지 테스트 작업을 하고 필요하면 기능 간 성능 극대화 작업 수행